需求评审报告

AI 模拟多角色需求评审

产品：订单管理系统（OMS）

评审日期：2026-05-24

生成工具：pm-review Skill

文档版本：v1.0

需求评审报告

产品：订单管理系统（OMS） | 版本：v1.0 | 评审日期：2026-05-24 | 输入类型：HTML 原型

评审概览

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 发现问题总数 | 22 |
| 🔴 阻塞问题 | 5 |
| 🟡 重要问题 | 11 |
| 🟢 优化建议 | 6 |
| 已有应对方案 | 18（82%） |
| 需补充方案 | 4 |
| 涉及功能点 | 8 个 |

需求摘要

订单管理系统（OMS）面向电商运营团队，提供订单全生命周期管理能力。核心功能包括订单列表查看、多条件筛选、订单详情查看、订单状态流转（待发货→已发货→已完成→已取消）、批量操作和基础数据看板。目标用户为日均处理 500+ 订单的中型电商运营团队。

功能清单

| 编号 | 功能 | 优先级 | 涉及角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 订单列表页（含筛选/排序/分页） | P0 | 前端/后端/设计/测试 |
| F-002 | 订单详情页 | P0 | 前端/后端/设计 |
| F-003 | 订单状态流转（发货/完成/取消） | P0 | 前端/后端/业务方 |
| F-004 | 批量操作（批量发货/批量导出） | P1 | 前端/后端/测试 |
| F-005 | 数据看板（今日订单概览） | P1 | 前端/后端/老板 |
| F-006 | 操作日志记录 | P1 | 后端/测试/业务方 |
| F-007 | 异常订单标记与处理 | P2 | 业务方/测试 |
| F-008 | 权限管理（运营/管理员） | P0 | 后端/测试/老板 |

核心流程

• 1. 运营人员登录 → 订单列表页 → 筛选"待发货"订单 → 查看订单详情 → 确认发货 → 状态更新为"已发货"

• 2. 运营人员 → 订单列表 → 批量勾选 → 批量导出 → 下载 Excel

• 3. 管理员 → 数据看板 → 查看今日订单量/金额/状态分布

HTML 原型状态检查

| 页面 | 加载态 | 空状态 | 错误态 | 成功态 | 状态覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单列表页 | ✅ 骨架屏 | ✅ 空数据插画 | ⚠️ 仅 toast 提示 | ✅ | 3/4 |
| 订单详情页 | ⚠️ 无加载态 | N/A | ❌ 未处理 | ✅ | 1/3 |
| 数据看板 | ❌ 无加载态 | ❌ 无空状态 | ❌ 未处理 | ✅ | 1/4 |
| 批量操作弹窗 | ❌ 无加载态 | N/A | ❌ 未处理 | ✅ | 1/3 |

⚠️ 原型整体状态覆盖不足，错误状态和加载状态大量缺失，是评审重点。

角色评审详情

🔴 阻塞问题（共 5 个）

Q-001：订单并发操作时的数据一致性如何保证？

• 提问角色：后端开发

• 关联功能：F-003 订单状态流转

• 严重度：🔴 阻塞

• 问题详述：如果两个运营同时操作同一订单——A 在点"发货"，B 同时点了"取消"——系统怎么处理？目前原型中没有看到任何并发控制机制（乐观锁/悲观锁/分布式锁）。这是一个非常现实的场景，日均 500+ 订单的团队不可能只有一个人在操作。

应对方案：

• 1. 乐观锁方案（推荐）：订单表增加 `version` 字段，每次更新时校验版本号。如果版本号不匹配，提示用户"订单状态已变更，请刷新后重试"

• 2. 状态机约束：定义严格的订单状态流转规则（如"已发货"状态不能直接变"已取消"），后端做状态校验

追问预判：

• 如果追问"乐观锁失败了用户体验不好怎么办"：前端可以做乐观更新 + 失败回滚，先让用户感觉操作成功了，后台校验失败后再提示

• 如果追问"为什么不用分布式锁"：对于订单操作这个量级，乐观锁够用，分布式锁增加架构复杂度且影响性能

兜底话术：

"并发控制是必须做的，这是系统可靠性的底线。具体用乐观锁还是状态机校验，会后和 backend 同学对齐，我的倾向是乐观锁——改动小、性能好、对用户体验影响可控。"

Q-002：批量操作的性能和容错机制？

• 提问角色：后端开发

• 关联功能：F-004 批量操作

• 严重度：🔴 阻塞

• 问题详述：批量发货如果一次勾选 200 单，是同步处理还是异步？如果第 50 单失败了，前 49 单是回滚还是保留？用户怎么知道哪些成功了哪些失败了？原型中完全没有体现。

应对方案：

• 1. 异步处理 + 进度反馈：批量操作提交后台异步队列，前端轮询或 WebSocket 获取进度。展示"正在处理 X/200"

• 2. 部分成功策略：单条失败不影响其他订单，每条独立事务。操作完成后展示成功 X 条/失败 Y 条，失败订单列出原因

• 3. 超大批量限流：单次批量操作上限 500 条，超过提示分批次操作

追问预判：

• 如果追问"异步队列挂了怎么办"：任务持久化到数据库，服务重启后可恢复

兜底话术：

"批量操作不能做成同步的，200 单同步处理用户等不了，而且一条失败全部回滚也不合理。我们用异步队列 + 逐条独立事务的方案，会后和 backend 确认技术选型。"

Q-003：权限模型不清晰——运营和管理员的权限边界在哪里？

• 提问角色：老板

• 关联功能：F-008 权限管理

• 严重度：🔴 阻塞

• 问题详述：原型中提到"运营"和"管理员"两个角色，但没有明确权限矩阵。管理员能做什么运营不能做的？批量导出谁可以用？订单取消需要什么权限？如果权限不清晰，开发没法写代码。

应对方案：

• 1. 输出权限矩阵表（评审后补充到 PRD）：

| 操作 | 运营 | 管理员 |
| --- | --- | --- |
| 查看订单列表/详情 | ✅ | ✅ |
| 订单发货 | ✅ | ✅ |
| 订单取消 | ✅（仅自己操作的） | ✅（全部） |
| 批量发货 | ✅ | ✅ |
| 批量导出 | ❌ | ✅ |
| 查看数据看板 | ✅（受限视图） | ✅（完整视图） |
| 操作日志查看 | ❌ | ✅ |
| 用户管理 | ❌ | ✅ |

• 2. 前端 + 后端双重校验：前端按权限隐藏按钮，后端接口做权限拦截

追问预判：

• 如果追问"运营能不能看自己昨天的业绩"：数据看板做数据权限隔离，运营只看自己的数据

兜底话术：

"权限矩阵确实还没整理，这是我的疏忽。会后我补充一个完整的 RBAC 权限表，先按'运营'和'管理员'两个角色定义，后续如果角色细分再扩展。开发可以先按这个表预留权限中间件。"

Q-004：订单列表的错误状态处理不完整

• 提问角色：测试

• 关联功能：F-001 订单列表页

• 严重度：🔴 阻塞

• 问题详述：目前原型只有 toast 提示网络错误，但实际场景中可能出现：接口超时（30s 没响应）、接口返回 500、接口返回数据格式异常、用户在弱网环境。每种场景的表现和用户引导都不一样，toast 一闪而过不够用。

应对方案：

• 1. 错误分级处理：

• 网络断开 → 全屏提示"网络连接异常，请检查网络后重试"，提供"重试"按钮

• 接口超时/500 → 列表区域显示错误状态插画 + "加载失败，请重试"，保留筛选条件不丢失

• 数据格式异常 → 前端 try-catch，降级显示"数据异常，请联系技术支持"

• 2. 重试策略：自动重试 1 次（无感），失败后再展示错误提示

兜底话术：

"错误处理确实做得不够，我们梳理 4 种常见错误场景，会后补充到原型里。核心原则是——不要让用户看到白屏或不知所措。"

Q-005：空状态没有引导，用户不知道下一步做什么

• 提问角色：设计师

• 关联功能：F-001 / F-002 / F-005

• 严重度：🔴 阻塞

• 问题详述：订单列表为空时展示一个插画，但没有引导用户下一步操作。详情页没有数据时直接空白。数据看板首次使用时全是 0，没有说明。空状态应该是用户引导的最佳时机，而不是一个"这里什么都没有"的死胡同。

应对方案：

• 1. 订单列表空状态：区分"筛选后无结果"和"从未有过订单"

• 筛选无结果 → "未找到符合条件的订单，试试调整筛选条件" + "清除筛选"按钮

• 从未有过订单 → "还没有订单数据，订单接入后会自动同步" + 接入指引链接

• 2. 数据看板空状态："数据看板将在订单接入后自动生成，预计接入后 5 分钟内可查看"

• 3. 详情页错误：如果是订单不存在（被删除），展示"订单不存在或已被删除" + "返回列表"按钮

兜底话术：

"空状态是用户引导的好位置，我补充三处空状态的文案和引导按钮，下次原型更新一并体现。"

🟡 重要问题（共 11 个）

Q-006：订单列表的筛选条件是否支持组合和保存？

• 提问角色：前端开发

• 关联功能：F-001 订单列表页

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：筛选条件用 URL query 参数保存，方便分享和刷新保留。高频筛选组合（如"待发货 + 今日"）支持保存为快捷筛选标签。

Q-007：订单详情页加载态缺失

• 提问角色：设计师

• 关联功能：F-002 订单详情页

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：详情页增加骨架屏（订单信息区 + 商品列表区），与列表页骨架屏风格统一。

Q-008：订单状态变更没有操作确认和撤销机制

• 提问角色：业务方

• 关联功能：F-003 订单状态流转

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：关键操作（发货、取消）增加二次确认弹窗。"发货"操作在 30 秒内支持撤销（技术上用延迟队列实现）。

Q-009：批量导出数据量大时怎么办？

• 提问角色：后端开发

• 关联功能：F-004 批量操作

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：超过 1000 条时走异步导出，生成 Excel 后飞书/邮件通知用户下载。导出文件保留 7 天后自动清理。

Q-010：操作日志记录哪些内容？保留多久？

• 提问角色：测试

• 关联功能：F-006 操作日志

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：记录"谁 + 什么时间 + 对哪个订单 + 做了什么操作 + 操作前后的状态变化"。日志保留 90 天，支持按订单/操作人/时间范围查询。

Q-011：数据看板的实时性要求

• 提问角色：老板

• 关联功能：F-005 数据看板

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：数据看板准实时即可（延迟 < 5 分钟），不需要实时。用定时任务每分钟刷新一次缓存。不需要流式计算，降低架构复杂度。

Q-012：原型在不同屏幕尺寸下的表现

• 提问角色：设计师

• 关联功能：全部

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：这是 B 端管理系统，主适配 1440px 和 1920px，最小支持 1366px。表格列太多时支持横向滚动或列自定义显示。

Q-013：订单搜索是否支持模糊搜索和精确匹配？

• 提问角色：测试

• 关联功能：F-001 订单列表页

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：订单号支持精确匹配，收件人姓名/手机号支持模糊搜索。搜索输入框做 300ms 防抖，减少无效请求。

Q-014：表单输入是否有校验和防注入？

• 提问角色：后端开发

• 关联功能：全部表单场景

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：前后端双重校验。前端做格式校验（手机号/金额/必填），后端做 XSS/SQL 注入过滤。所有输入统一做 trim 和特殊字符转义。

Q-015：原型中没有体现异常订单的处理入口

• 提问角色：业务方

• 关联功能：F-007 异常订单标记

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：在订单列表增加"异常"状态标签，点击可查看异常原因（地址不完整/库存不足/支付异常等）。运营可手动标记异常并填写备注。

Q-016：没有考虑无权限时的前端表现

• 提问角色：测试

• 关联功能：F-008 权限管理

• 严重度：🟡 重要

• 应对方案：无权限的页面/按钮直接不展示（而非置灰），防止用户困惑。如果用户通过 URL 直接访问无权限页面，展示 403 提示。

🟢 优化建议（共 6 个）

• Q-017（设计）：订单列表支持行内快捷操作（鼠标 hover 显示"发货"按钮），减少进入详情页的步骤

• Q-018（前端）：列表页支持键盘快捷键（Ctrl+F 聚焦搜索框，↑↓ 切换行，Enter 打开详情）

• Q-019（业务方）：数据看板增加"异常订单占比"指标，帮助运营快速发现问题

• Q-020（测试）：建议增加 E2E 自动化测试覆盖核心流程（登录→筛选→发货），减少回归成本

• Q-021（老板）：建议增加周报自动生成功能，每周一自动发送订单数据分析到管理群

• Q-022（设计）：订单状态标签用颜色区分（待发货-蓝色，已发货-绿色，异常-红色），提高扫描效率

应对话术库

通用应对框架

场景 1：被问到没准备的问题

"这是一个很好的切入点，让我从已有分析的角度先回应一部分。目前我们的初步判断是 [方向]。具体方案需要在设计阶段和 [角色] 一起细化。我在会后和 [角色] 单独对齐，下次评审同步进展。"

场景 2：多个角色意见冲突

"我理解 [A] 关注 [X]，[B] 关注 [Y]，这两个角度都很重要。我们今天的重点是确认需求方向是否正确，具体实现方案可以在技术评审会上专门讨论。我建议 [折中方向]，核心依据是 [决策原则]。大家觉得这个原则可以吗？"

场景 3：需求被质疑价值

"这个需求的背景是 [数据/用户反馈/业务目标]。我们预估上线后 [X] 指标会有 [Y] 的提升。如果大家觉得数据不够充分，我们可以先做一个最小版本快速验证，再决定是否全量投入。"

场景 4：老板临时增加需求

"这个方向很有价值，我先记下来。不过我担心在当前版本范围里加入会影响到 [A] 和 [B] 的交付时间。建议我们先把这个版本的核心功能交付，[新需求] 可以作为下个迭代的优先项。您觉得这样的节奏可以吗？"

本产品场景专用话术

| 角色 | 场景 | 话术 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 质疑并发方案 | "订单并发是现实场景，乐观锁方案实现成本低、性能好，对于日均 500 单的量级足够。如果后续量级上来了我们再讨论升级方案。" |
| 前端 | 质疑批量操作交互 | "批量操作的异步反馈是标配了，我们会做进度条 + 结果汇总，不会让用户干等。具体交互会后我补充到原型里。" |
| 设计 | 质疑空状态 | "三处空状态我补充引导文案和操作按钮，把'什么都没有'变成'从这里开始'。会后更新原型。" |
| 测试 | 质疑错误处理 | "4 种错误场景我已经梳理了，每种都有对应的前端展示和重试策略。测试同学帮忙检查有没有遗漏的异常路径。" |
| 业务方 | 质疑撤销机制 | "30 秒撤销窗口是一个平衡——既能挽回误操作，又不会让业务流程变得太复杂。如果运营反馈 30 秒不够我们可以再调。" |
| 老板 | 质疑优先级 | "订单管理是这个阶段的核心，没有它后面的数据分析和营销自动化都跑不起来。所以排在第一位。异常订单和批量导出可以后置。" |

改进清单

基于评审发现，建议在以下方面补充/修改需求：

| 编号 | 改进项 | 优先级 | 关联问题 | 建议操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | 补充订单状态机定义 | P0 | Q-001 | 画出完整状态流转图，标注每个状态的可达条件和不可逆规则 |
| IMP-002 | 补充 RBAC 权限矩阵 | P0 | Q-003 | 输出权限矩阵表，明确每个角色的页面/按钮/API 权限 |
| IMP-003 | 补充错误处理设计 | P0 | Q-004 | 覆盖网络断开、超时、500、数据异常 4 种场景的 UI 表现 |
| IMP-004 | 补充空状态引导 | P0 | Q-005 | 三处空状态增加引导文案和操作入口 |
| IMP-005 | 批量操作异步流程 | P0 | Q-002 | 异步队列 + 进度反馈 + 结果汇总 + 失败重试 |
| IMP-006 | 补充加载态 | P1 | Q-007 | 详情页、数据看板增加骨架屏 |
| IMP-007 | 操作确认与撤销 | P1 | Q-008 | 关键操作二次确认 + 30 秒撤销窗口 |
| IMP-008 | 表单校验规则 | P1 | Q-014 | 前后端校验规则清单 + 防注入方案 |
| IMP-009 | 筛选条件持久化 | P1 | Q-006 | URL query 保存筛选条件 + 快捷筛选标签 |
| IMP-010 | 导出异步化 | P1 | Q-009 | 大批量导出走异步 + 通知下载 + 自动清理 |

评审记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审方式 | AI 模拟评审 |
| 模拟角色 | 前端开发、后端开发、设计师、测试/QA、业务方/运营、老板/管理者 |
| 输入类型 | HTML 原型 |
| 生成工具 | pm-review Skill |
| 评审耗时 | 6 角色 × 深度分析 = 完整覆盖 |